Załącznik Nr 2 do SIWZ

(wzór umowy)

U M O W A   NR  …………….

zawarta w dniu …………………. 202…. r. w Ożarowie Mazowieckim

między:

Gminą Ożarów Mazowiecki – Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul.  Poznańskiej  129/133,  NIP: 118-192-83-66, Ożarów Mazowiecki, którą reprezentuje Włodzimierz Burzykowski – Dyrektor, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Anny Franczuk, zwanym dalej  „Zamawiającym”

A

……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………, ………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną/ym przez: …………………………………………………………………………………………

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień, zadanie inwestycyjne polegające na:

Budowie zbiornika retencyjnego uzdatniania wody wraz ze stacją pomp II ° zwanej dalej również Robotami, w zakresie wykonania m.in.:

– zbiornika retencyjnego uzdatniania wody

– budynku stacji pomp IIº

1.1 Parametry techniczne obiektów budowlanych:

Zbiornik retencyjny:

– zbiornik walcowy, dwukomorowy, częściowo zagłębiony w gruncie

– średnica wewnętrzna 14,0 m

– wysokość w świetle 6,0 m

– grubość płyty przekrycia 25 cm

– grubość ścian zewnętrznych 30 cm

– grubość ściany środkowej (dzielącej) 35 cm

– grubość płyty dna 60 cm

– maksymalne napełnienie wodą 5,50 m od poziomu dna,

– pojemność czynna jednej komory: 325 m3

– pojemność całkowita jednej komory: 375 m3

– pojemność całkowita całego zbiornika: 750 m3

Stacja pomp:

– szerokość budynku 6,72 m

– długość budynku 12,72 m

– wysokość budynku 6,30 m

1.2 Konstrukcja

Zbiornik retencyjny uzdatniania wody o konstrukcji żelbetowej monolitycznej.

Konstrukcja budynku stacji pomp tradycyjna z murowanymi ścianami konstrukcyjnymi oraz żelbetowym stropem i dachem drewnianym.

1.3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 124/23 Obręb 0011 Ożarów Mazowiecki, stanowiącej własność Gminy Ożarów Mazowiecki.

Na działce znajduje się podziemny zbiornik p.poż. oraz przylegająca do niego komora pomp. Zbiornik p.poż jest obiektem żelbetowym, zagłębionym w gruncie, o wymiarach w rzucie 22,0×24,0 m, posadowiony na głębokości ok. 3,5 m ppt.

Zbiornik p.poż. przewidziany jest do rozbiórki ( wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia ).

2. Pełny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie elementy opisane w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na który składają się:

- Projekt budowlany - Budowa zbiornika retencyjnego uzdatniania wody wraz ze stacją pomp II° wraz z mapami

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ),

- Przedmiary robót.

3. Dokumentacja projektowa stanowi własność Zamawiającego i nie może być udostępniona osobom trzecim.

4. Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z miejscem prowadzenia robót (dokonał wizji lokalnej), oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane,

- w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie będzie ponosił koszty organizacji, zabezpieczenia i utrzymania miejsca budowy budynku oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

- będzie przestrzegał poleceń wydawanych przez władze centralne, samorządowe oraz przepisów w jakikolwiek sposób związanych z realizacją przedmiotu umowy i poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, iż Roboty objęte niniejszą umową wykona z/bez udziałem/u podwykonawców.***

(** Treść zostanie uzupełniona stosownie do oświadczenia złożonego w pkt. 10 druku oferty. **)

2. Niezależnie od oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części Robót z innymi podmiotami, jeśli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania Robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów wykonania tych Robót.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ma obowiązek w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane  do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek  przedłożyć wraz z projektem umowy:

- wykaz podobnych do zlecanych robót zrealizowanych przez podwykonawcę w okresie   ostatnich dwóch lat wraz z potwierdzeniem ich właściwego wykonania,

- informację o kierownikach robót podwykonawcy nadzorujących zlecane prace wraz z ich uprawnieniami budowlanymi odpowiednimi dla danych robót i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczeniu.

5. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

a) nie spełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia  dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopię jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgłasza pisemny sprzeciw  do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo i jej zmian , której przedmiotem są roboty budowlane w terminie  7 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmianę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 17, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. Zasady zapłaty wynagrodzenia wykonawcy:

Warunkiem  zapłaty przez Zamawiającego  każdej z części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 10, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się odpowiednio

wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

W przypadku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę bez udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców należność za fakturę zostanie uregulowana po pisemnym oświadczeniu Wykonawcy, że zadanie wykonał jedynie siłami własnymi.

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje tylko i wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 . Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13,  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia ww. informacji, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 , zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

16. Konieczność przynajmniej 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. Postanowienia § 16 ust.4 stosuje się.

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

18. W przypadku powierzenia wykonania części Robót innym podmiotom, Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji Robót wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za ich należyte wykonanie, jak za działania własne.

19. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

- przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców, a Wykonawca odpowiada za zlecenie robót dalszym podwykonawcom tak, jakby sam je zlecił,

- do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

20. Strony postanawiają, że w przypadku gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi w stosunku do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z realizacją Robót, w zakresie obejmującym całość lub cześć Robót, Wykonawca po uzyskaniu stosownej informacji od Zamawiającego o zgłoszonych roszczeniach, zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz tej osoby trzeciej i przejąć jej roszczenia do zaspokojenia.

21. W przypadku gdy w okolicznościach, o których mowa w ustępie poprzednim, w stosunku do Zamawiającego zapadnie prawomocne orzeczenie, na mocy którego Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz osoby trzeciej lub do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego sumy zapłaconej przez Zamawiającego osobie trzeciej na podstawie takiego orzeczenia albo zwrotu kosztów o wartości świadczenia wynikającego z takiego orzeczenia, a ponadto do zwrotu kosztów postępowania sądowego lub administracyjnego poniesionych przez Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty od Zamawiającego.

§ 3

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: do dnia 31.07.2021 r.

- Warunki zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy określa pkt. 3.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 4

Integralną częścią niniejszej umowy są jej załączniki, a w szczególności:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

3) Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego,

4) Dokumentacja, o której mowa w §. 1 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy:

1) Prawomocną decyzję- pozwolenie na budowę,

2) Dziennik budowy,

3) Dokumentację projektową w 2-ch kompletach, wymienioną w § 1 ust. 2.

§ 6

1. Zamawiający ustanawia:

- do pełnienia nadzoru inwestycyjnego: ………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………………………………………

- do kontaktu z Wykonawcą przedstawicieli Zamawiającego w osobach: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy (koordynatora kontraktu)  w osobie:………………………………

Nr uprawnień:………………………………… tel. kont……………………………………...............................

4. Inspektor nadzoru i kierownik budowy działa w granicach uprawnień i obowiązków określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

§ 7

1.Materiały budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1570 ze zm.),  wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Na każde żądanie Zamawiającego, państwowych organów nadzoru, lub innych uprawnionych organów, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami, Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy.

§ 8

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót za:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy,

b) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na terenie objętym Robotami i osób trzecich (nieupoważnionych do przebywania na terenie wykonywanych Robót).

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonywać Roboty należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi

i standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania

i odbioru robót, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy,

- przestrzegać aktów prawnych wydanych przez władze centralne, miejscowe oraz pozostałych przepisów

w jakikolwiek sposób związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,

- przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego,

- prowadzić Roboty w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim,

- ubezpieczyć Roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami, w tym od odpowiedzialności cywilnej, a koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględnił w cenie oferty,

- przestrzegać przepisów BHP a wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w przepisów Wykonawca uwzględnił w cenie oferty,

- rozpoczęcie Robót poprzedzić wykonaniem należytego oznakowania i zabezpieczenia terenu, na którym Roboty będą wykonywane oraz terenu wokół miejsca prowadzenia Robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- ponosić pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia Robót w trakcie ich wykonywania,

- w czasie realizacji Robót do utrzymywania terenu wykonywania Robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, do usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych oraz zbędnych materiałów, odpadów, śmieci raz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

- do umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz organom nadzoru budowlanego i sanitarnego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

-  do pisemnego informowania Zamawiającego o groźbie i przyczynach opóźnienia robót,

- po zakończeniu Robót uporządkowania miejsca wykonywania Robót oraz okolic terenu, na którym wykonywane były Roboty,

- przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych osób na umowę o pracę (kopii zanonimizowanych umów

o pracę).

§ 10

1. Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu uszkodzeń istniejących instalacji infrastruktury podziemnej i istniejącej zabudowy w obrębie prowadzonych robót,

- opracuje i uzgodni z organem zarządzającym pasem drogowym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w przypadku korzystania z działek drogowych i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu,

2. Wykonawca oświadcza także, że osoby realizujące czynności w ramach przedmiotu umowy są zatrudnione na umowę o pracę, jeżeli czynności te polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn. zm.)

3. Niezależnie od przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1 tiret 13 umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy kopii umów o pracę zawartych ze wszystkimi osobami przy pomocy których wykonawca będzie realizował umowę.

W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten wykonawca zrealizuje w terminie 7 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

§ 11

1. Strony umowy dopuszczają odbiory częściowe w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, będący załącznikiem do umowy. Odbiory częściowe będą dokonywane na wniosek Wykonawcy i będą podlegały akceptacji Zamawiającego. Z każdego odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół stwierdzający prawidłowość wykonania danej części przedmiotu zamówienia podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz kierownika budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminach odbiorów częściowych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całe zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy do Zamawiającego.

4. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem o dokonanie odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach:

a) prawomocne pozwolenia na użytkowanie.

b) dziennik budowy,

c) protokoły z odbioru robót zanikających, protokóły częściowe z odbioru robót,

d) protokoły badań i sprawdzeń, atesty na materiały, prefabrykaty,

e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

f) dokumentację powykonawczą, wraz z  kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz.,

g) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów kontrolnych,

h) pisemne zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego na każdy zastosowany materiał, wyrób i włączenie do eksploatacji,

i) pisemna zgoda Państwowej Straży Pożarnej  na każdy zastosowany materiał, wyrób i włączenie do eksploatacji,

j) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami.

k) oświadczenie kierownika budowy:

- o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

5. Zamawiający dokona badania technicznego jakości wykonanych robót według metodologii opisanej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zamieszczonych w SIWZ.

Badanie zostanie wykonane na koszt Zamawiającego. Pozytywny raport badan jakościowych jest podstawą odbioru robót.

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w innym wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, które Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania.

6. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, uwzględniający stwierdzone wady i usterki oraz terminy ich usunięcia, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

7. O usunięciu wad i usterek stwierdzonych w protokóle odbioru końcowego Wykonawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego, a Zamawiający niezwłocznie przystąpi do ich odbioru.

8. Zamawiający będzie upoważniony do natychmiastowego usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy w przypadku opieszałości Wykonawcy w ich usunięciu, gdy będą one groziły skażeniem środowiska, stanowiły zagrożenie życia, lub zagrożenie w ruchu drogowym.

§ 12

- Strony ustalają, że za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy będzie przysługiwało zryczałtowane wynagrodzenie brutto w wysokości: …………………………………………………….. zł.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………… złotych)

- W powyższej wartości wynagrodzenia zawarty jest podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia stosownej faktury VAT.

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy i oddania do użytkowania, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi VAT, wystawionymi dla Zamawiającego. Do wystawionych faktur VAT Wykonawca załączy kopie protokółów odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  Wykonawca ma prawo wystawić częściową fakturę VAT nie częściej niż raz na miesiąc.

- Wartość robót rozliczonych fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wartości kwoty ofertowej.

- Ostatnia część  wynagrodzenia za wykonanie umowy wynosi nie mniej niż 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe VAT w terminie 7 dni od daty odbiorów poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, potwierdzonych protokołem odbiorów częściowych.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania i pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową robót na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

- Bez względu na postęp robót płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą przekroczyć wysokości środków zabezpieczonych w budżecie przez Zamawiającego.

- Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.

- Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń uwzględniających postanowienia § 13 umowy strony oświadczają co, następuje:

a)	Gmina Ożarów Mazowiecki jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) NIP: 118-17-66-202.

b)	Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym ……………………..; NIP: ………………………….. i jest upoważniony do wystawienia faktury VAT,

c)	Faktura powinna zawierać dane:

Nabywca: Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2,05-850 Ożarów Mazowiecki NIP: 118-19-28-366;

Odbiorca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

- W razie opóźnienia płatności należnych Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający  zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……………………. miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego Robót.

(** Treść zostanie uzupełniona stosownie do oświadczenia złożonego w pkt. 4 druku oferty. **)

2. Zaoferowany, wymieniony powyżej okres gwarancji jest równy (odpowiada) okresowi rękojmi.

3. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie gwarancji, wad lub usterek udzielona gwarancja podlega przedłużeniu o czas przeprowadzanych napraw. Za czas naprawy strony umowy przyjmują okres od dnia zgłoszenia wady lub usterki do dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu ich usunięcia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek, zgłoszonych w ramach gwarancji w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania (pisemnej reklamacji).

6. Zamawiający może dochodzić uprawnień  z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego brutto za przedmiot umowy w kwocie…………………………………………….………… zł.

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………)

w dniu podpisania umowy w formie …………………………………………………………….…………….

2. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi,

3. Wniesione zabezpieczenia przez Wykonawcę zostaną zwrócone w terminach nie dłuższych niż w ciągu:

a) 30 dni po ostatecznym końcowym odbiorze robót - część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową,

b) 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady - część zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

4. Zwrot zabezpieczeń należytego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

5.  Zamawiający ma prawo pokryć roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu kar umownych z kwoty zabezpieczenia należytego  wykonania umowy.

§ 15

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umownych w przypadku:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości całości wynagrodzenia ofertowego, o którym mowa w § 12 ust.1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości lub części Robót,

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wartości całości wynagrodzenia ofertowego, o którym mowa w § 12 ust.1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wskazanych wad lub usterek,

c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w kwocie  ………………… zł. , stanowiącej 10% wartości całości wynagrodzenia ofertowego, o którym mowa w § 12 ust.1

d) za zwłokę w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 9 ust. 1 tiret 13, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki,

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §. 12 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek o którym mowa powyżej,

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie za nieterminową zapłatę, wyliczonych za okres przekroczenia terminu płatności należnych podwykonawcom.

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12

ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  którym mowa w § 2 ust. 17 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek

2. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty skierowania do Wykonawcy wezwania do zapłaty określonych kar umownych.

3. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za realizację Robót objętych niniejszą umową lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych.

5. Niezależnie od uprawnienia do obciążenia Wykonawcy karą umowną zgodnie z ustępem powyżej, w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu Robót lub wykonywania Robót w sposób wadliwy lub niezgodny z niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo do podejmowania na koszt Wykonawcy działań zastępczych zmierzających do wykonania Robot, w tym również do powierzenia wykonania Robót osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę i do czego nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego.

Podjęcie działań zastępczych przez Zamawiającego może również nastąpić w przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów pośrednich wynikających z ustaleń pomiędzy stronami lub też w sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi oczywiste zagrożenie dotrzymania takiego terminu.

Powierzenie wykonywania Robót osobie trzeciej może nastąpić po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania Robót zgodnie z umową.

§ 16

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej zawarcia

w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej,

- Wykonawca zaprzestanie  z własnej winy realizacji Robót przez okres minimum 5 kolejnych dni i pomimo wezwania nie wznowi Robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- wystąpią opóźnienia Wykonawcy w realizacji całości lub części Robót przekraczającego termin określony 
w umowie, o minimum 7 (siedem) dni,

- pomimo wezwania Wykonawca będzie realizował Roboty niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca nienależycie wykonuje umowę w szczególności gdy zwłoka, w wykonaniu obowiązków,

o których mowa w § 9 ust. 1 tiret 13 przekroczy minimum 7 dni.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki uprawniającej do wykonania prawa odstąpienia.

§ 17

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej Umowy jest Zamawiający.

2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO, Wykonawca poinformuje osoby, których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO.

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

5. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.

§ 18

- Prawa i obowiązki Zamawiającego określone Umową są realizowane przez: jednostkę budżetową Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP 118-192-83-66.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach tu nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do pisemnego powiadamiania drugiej strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w umowie pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji skierowanej na adres wskazany w umowie z datą upływu terminu do odbioru awizowanej przesyłki.

- Przesyłki uznaje się za doręczone również w dacie odmowy ich odbioru przez adresata

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA